# ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH QUẢN LÝ USER STORY VÀ XỬ LÝ TÌNH HUỐNG SPRINT DỰ ÁN RIKKEIGO

# PHẦN 1. THIẾT KẾ QUY TRÌNH 5 BƯỚC QUẢN LÝ STORY

## Bước 1. Tiếp nhận và Tiền rà soát Story

- Công việc thực hiện: Tiếp nhận các yêu cầu phát sinh từ phòng Marketing, phòng Chăm sóc khách hàng hoặc phòng Vận hành. Tiến hành kiểm tra cấu trúc vế cơ bản bao gồm ba yếu tố Vai trò, Hành động và Lợi ích. Trường hợp thiếu các thông tin cốt lõi này, người phụ trách sẽ từ chối đưa vào Product Backlog và yêu cầu đơn vị đề xuất bổ sung đầy đủ.

- Người chịu trách nhiệm: Đức - Product Owner.

- Điều kiện sang bước tiếp theo: Story chuẩn hóa đúng định dạng và ghi nhận chính thức vào Product Backlog.

## Bước 2. Lọc tiêu chí và Viết Acceptance Criteria

- Công việc thực hiện: Chủ trì trao đổi với đại diện đơn vị đề xuất nhằm làm rõ chi tiết nghiệp vụ. Xây dựng danh sách từ 3 đến 7 tiêu chí chấp nhận theo cấu trúc Given, When, Then cho từng Story.

- Người chịu trách nhiệm: Đức - Product Owner phối hợp cùng Chuyên viên phân tích nghiệp vụ và Kiểm thử viên.

- Điều kiện sang bước tiếp theo: Story sở hữu tối thiểu 3 và tối đa 7 tiêu chí Acceptance Criteria hoàn chỉnh.

## Bước 3. Tinh chỉnh Backlog và Ước lượng Quy mô

- Công việc thực hiện: Tổ chức buổi họp Backlog Refinement với Đội phát triển. Giải đáp các thắc mắc về nghiệp vụ, rà soát đối chiếu tiêu chuẩn Definition of Ready, thực hiện ước lượng Story Points và phân loại nhãn MoSCoW dựa trên định hướng phát hành sản phẩm.

- Người chịu trách nhiệm: Lan - Scrum Master điều phối cuộc họp, Đội phát triển thực hiện ước lượng, Đức - Product Owner đưa ra quyết định ưu tiên.

- Điều kiện sang bước tiếp theo: Story thỏa mãn toàn bộ tiêu chí Definition of Ready, đã hoàn tất ước lượng Story Points và gắn nhãn MoSCoW.

## Bước 4. Lập kế hoạch Sprint

- Công việc thực hiện: Lựa chọn các Story xếp đầu danh sách ưu tiên đã đạt tiêu chuẩn Definition of Ready để chuyển vào Sprint Backlog. Đảm bảo tổng dung lượng nhóm Must chỉ chiếm tối đa 60% năng lực thực tế của Đội phát triển trong Sprint.

- Người chịu trách nhiệm: Đội phát triển cam kết khối lượng công việc thực hiện, Đức - Product Owner chốt mục tiêu Sprint.

- Điều kiện sang bước tiếp theo: Sprint Backlog hoàn thiện và toàn đội đạt được thống nhất chung về mục tiêu Sprint.

## Bước 5. Phát triển, Kiểm thử và Nghiệm thu

- Công việc thực hiện: Đội phát triển triển khai lập trình và kiểm thử phần mềm. Tiến hành đối chiếu chất lượng sản phẩm dựa trên các Acceptance Criteria riêng cùng bộ tiêu chuẩn Definition of Done chung của dự án trước khi đóng Story.

- Người chịu trách nhiệm: Đội phát triển thực hiện kỹ thuật, Đức - Product Owner đánh giá và nghiệm thu cuối cùng.

- Điều kiện hoàn thành: Story đáp ứng đầy đủ các Acceptance Criteria và đạt toàn bộ tiêu chuẩn Definition of Done.

# PHẦN 2. XỬ LÝ CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TẾ

## Tình huống 1. Phòng Marketing yêu cầu chèn ngay Story "Tặng mã giới thiệu bạn bè" vào Sprint đang chạy

### Phương án xử lý theo quy trình

Lan đóng vai trò điều phối sẽ nhắc nhở các bên về nguyên tắc giữ ổn định phạm vi Sprint đang triển khai, trừ trường hợp xảy ra sự cố vận hành nghiêm trọng. Yêu cầu mới chưa có bộ Acceptance Criteria sẽ được đưa về Bước 1 của quy trình quản lý để làm rõ chi tiết nghiệp vụ trong đợt Refinement kế tiếp.

### Ví dụ mẫu Acceptance Criteria theo mô hình Given, When, Then

Given người dùng đã đăng nhập thành công vào ứng dụng RikkeiGo và người được giới thiệu hoàn thành chuyến xe đầu tiên, When hệ thống ghi nhận mã giới thiệu hợp lệ, Then hệ thống tự động gửi một mã giảm giá trị giá 20 nghìn đồng vào ví voucher của người giới thiệu đồng thời phát thông báo xác nhận thành công.

## Tình huống 2. Các đơn vị Marketing, Chăm sóc khách hàng và Vận hành đều yêu cầu xếp hạng Must cho đề xuất của mình

### Phương án xử lý theo quy trình

Đức sẽ chủ trì phiên họp phân loại MoSCoW, căn cứ trực tiếp trên giá trị kinh doanh và mức độ ảnh hưởng thực tế đến hệ thống. Tổng khối lượng các yêu cầu dán nhãn Must bắt buộc giữ ở mức dưới 60% năng lực Đội phát triển. Các yêu cầu còn lại sẽ chuyển sang hạng Should hoặc Could dựa trên số liệu đánh giá khách quan.

### Mô hình phân bổ nhãn mẫu cho các phòng ban

- Nhãn Must: Tính năng Thanh toán qua Ví điện tử do phòng Vận hành đề xuất. Lý do chọn do tính năng ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng thực hiện giao dịch chuyến xe trên ứng dụng.

- Nhãn Should: Tính năng Tặng mã giới thiệu bạn bè do phòng Marketing đề xuất. Lý do chọn do tính năng hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng người dùng nhưng không gây gián đoạn các vận hành cốt lõi.

- Nhãn Could: Tính năng Đánh giá sao chi tiết cho tài xế do phòng Chăm sóc khách hàng đề xuất. Lý do chọn do đây là cải tiến bổ trợ, có thể linh hoạt triển khai ở các đợt phát hành tiếp theo.